**6.5 Resumen de Calendarización y Presupuesto**

En este proyecto, Atlantis-Software tiene 3 fases principales en las cuales se debe hacer una entrega formal al cliente (Ing. Miguel Torres, Ing. Jaime Pavlich) del estado del proyecto, dichas fases serán descritas en la figura 6.5.1:

|  |  |
| --- | --- |
| **Entregas** | **Costo** |
| Primera Entrega(Sept 16-2014) | $ 7.082.096 COP |
| Plan de Proyecto y Estimacion(SPMP) |  |
| Casos de uso refinados |
| Presentación |
| Anexos(Plantillas,Documentos independientes) |
| Reporte Gerencial |
| Segunda Entrega(Octubre 28-2014) | $ 5.496.066 COP |
| SRS |  |
| Correción del SPMP |
| Prototipo 1 |
| Documentación del codigo |
| Anexos(Plantillas,Documentos independientes) |
| Presentación |
| Reporte Gerencial |
| Tercera Entrega(Nov 28-2014) | $ 5.451.113 COP |
| Correción del SRS |  |
| SDD |
| Prototipo 2 |
| Documentación del codigo |
| Anexos(Plantillas,Documentos independientes) |
| Presentación |
| Reporte Gerencial |

Tabla 6.5.1 Principales Entregas

Se estimó un costo del proyecto tomando en cuenta las tres entregas es de: **$ 18.029.275** donde la hora es de **$ 9500 COP. (Nueve mil quinientos pesos)** (véase sección 9.1 Métodos y Herramientas de Estimación).

# Bibliography

|  |  |
| --- | --- |
| [1] | J. P. Miguel Torres, "Blackboard Academic Suite," [Online]. Available: http://uvirtual.javeriana.edu.co/webapps/portal/frameset.jsp?tab\_tab\_group\_id=\_2\_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D\_4577\_1%26url%3D. [Accessed 24 8 2014]. |