**6.5 Resumen de Calendarización y Presupuesto**

En este proyecto, Atlantis-Software tiene 3 fases principales en las cuales se debe hacer una entrega formal al cliente (Ing. Miguel Torres, Ing. Jaime Pavlich) del estado del proyecto, dichas fases serán descritas en la figura 6.5.1:

|  |  |
| --- | --- |
| **Entregas** | **Costo** |
| Primera Entrega(Sept 16-2014) | $3,520,000 |
| Plan de Proyecto y Estimacion(SPMP) |  |
| Casos de uso refinados |
| Presentación |
| Anexos(Plantillas,Documentos independientes) |
| Reporte Gerencial |
| Segunda Entrega(Octubre 28-2014) | $2,200,000 |
| SRS |  |
| Correción del SPMP |
| Prototipo 1 |
| Documentación del codigo |
| Anexos(Plantillas,Documentos independientes) |
| Presentación |
| Reporte Gerencial |
| Tercera Entrega(Nov 28-2014) | $1,760,000 |
| Correción del SRS |  |
| SDD |
| Prototipo 2 |
| Documentación del codigo |
| Anexos(Plantillas,Documentos independientes) |
| Presentación |
| Reporte Gerencial |

Figura 6.5.1 Principales Entregas

Se estimó un costo del proyecto tomando en cuenta las tres entregas es de: **$ 7480000** donde la hora es de **$ 11000 COP (11 mil pesos)** [1], y en donde por semana como mínimo hay que trabajar 8 horas por integrante esto nos daría un total de **40 horas** semanales

# Bibliography

|  |  |
| --- | --- |
| [1] | Dinero, "Salarios profesionales colombia," [Online]. Available: http://www.dinero.com/pais/articulo/salarios-profesionales-colombia/187544. [Accessed 24 8 2014]. |